РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Хазанского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 23.01.2013 г. п. Центральный Хазан № 2

О внесении изменений в постановление администрации Хазанского

муниципального образования от 11.03.2012 г. № 9 « Об утверждении

долгосрочной муниципальной целевой Программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

в Хазанском муниципальном образовании на 2012 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Хазанского муниципального образования, администрация Хазанского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Хазанского муниципального образования от 11.03.2012 г. № 9 « Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Хазанском муниципальном образовании на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы и Приложения № 1, № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник района».

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой

И.о. главы Хазанского МО Е.П.Марченко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог  общего пользования в Хазанском МО на 2012- 2015 годы" | | | | | | | | | |
| **Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их выполнения** | | | | | | | | | |
| № | Наименование МО | Сроки выполнения | Общий объем финансирования | в том числе: | |  |  |  | Другие источники финансирования |
|  |  |  |  | районный бюджет | бюджет поселений | планируемое привлечение средств из: | | | |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | внебюджетных источников | |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту внутри поселковых дорог п. Центральный Хазан, ул. Железнодорожная до ул.Мира, протяженность 1.8км. Переулок №6 и №7, протяженность 0.16км. Отсыпка, грейдирование, нарезка кюветов, укладка трубы для пропуска весенних талых вод. | 2012 г. | 891,92 |  | 8,92 | - | 883,00 | - | - |
| 2 | Выполнение работ по текущему ремонту внутри поселковых дорог п. Центральный Хазан, ул. Таежная | 2013г. | 300,00 |  | 15,00 |  | 285,00 |  |  |
| 3 | Выполнение работ по текущему ремонту внутри поселковых дорог п. Центральный Хазан, ул.Лесная. | 2013г. | 412,00 | - | 21,50 | - | 390,50 | - | - |
| 4 | Выполнение работ по текущему ремонту внутри поселковых дорог п. Центральный Хазан переулок № 31. | 2013 г. | 80,00 |  | 4,00 |  | 76,00 |  |  |
| 5 | Выполнение работ по текущему ремонту внутри поселковых дорог п. Центральный Хазан переулок № 32. | 2013г. | 50,00 |  | 2,50 |  | 47,50 |  |  |
| 6 | Выполнение работ по текущему ремонту внутри поселковых дорог уч.Трактовый: ул.Солнечная -1.3км, ул.Гагарина -1.6км., В п.Центральный Хазан ул.Рабочая 1,2км. Переулок №46-0.3км. Отсыпка, грейдирование нарезка кюветов. | 2014г. | 1040,34 | - | 1 0, 4 | - | 1029,93 | - | - |
| 7 | Выполнение работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог п.Центральный Хазан ул.Курченко, ул.Советская, протяженность 1.2км. Нарезка кюветов, отсыпка, грейдирование. | 2015г. | 1123,56 | - | 11,24 | - | 1112,33 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к целевой программе  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования  в Зиминском районе на 2012 – 2015 годы». | | | | | | | | | |
| **Объемы финансирования программы по М.О., с разбивкой по годам:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № | Наименование М.О. | Сроки выполнения | Общий объем финансирования | в том числе: |  |  |  |  | Другие источники финансирования |
|  |  |  |  | районный бюджет | бюджет поселений | планируемое привлечение средств из: | | | |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | внебюджетных источников | |
| 11 | Хазанское М.О. | 2012 г. | 891,92 | - | 8,92 | - | 883,00 | - | - |
|  |  | 2013 г. | 842,00 | - | 43,00 | - | 799,00 | - | - |
|  |  | 2014 г. | 1040,34 | - | 10,4 | - | 1029,93 | - | - |
|  |  | 2015 г. | 1123,56 | - | 11,24 | - | 1112,33 | - | - |