РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Администрация

Хазанского муниципального

образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   13.04.2012г.  п. Центральный Хазан    № 26

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Хазанского муниципального образования на 2012-2015гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Хазанского муниципального образования, администрация Хазанского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2012-2015гг.».  (Приложение).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник района».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хазанского

муниципального образования                                                    А.Л.Алексеенко

Приложение к

Постановлению главы администрации

Хазанского муниципального образования

№ 26 от 13.04. 2012г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ХАЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012-2015гг.»

# п.Центральный Хазан  2012г.

# Паспорт

# муниципальной долгосрочной целевой программы

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2012-2015гг.».

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2012-2015гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Программа разработана на основании перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-701 от 17 марта 2012 года |
| Наименование, дата и номер правового акта об утверждении Программы | Постановление главы администрация Хазанского муниципального образования № 26 от 13.04. 2012г. |
| Заказчик Программы | Администрация Хазанского муниципального образования Зиминского района |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрации Хазанского муниципального образования (далее - отдел) |
| Основной разработчик Программы | Администрация Хазанского муниципального образования |
| Цели и задачи Программы | 1) Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры; 2) оптимизация потребления топливно– энергетических ресурсов; 3) улучшение функционирования объектов водоснабжения, находящихся в населенных пунктах; 4) соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям; 5) внедрение высокоэффективного основного и вспомогательного оборудования объектов водо – и теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012- 2015 гг. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Хазанского муниципального образования |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы за счет средств районного бюджета – 75 тыс. рублей, из них: 2012 год - 2013 год – 75 2014 год - 2015 год - Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы за счет средств областного бюджета – 1619 тыс.рублей, из них: 2012 год – 2013 год - 1125 2014 год - 2015 год – 494 Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы за счет средств предприятия – тыс. рублей, из них: 2012 год – 2013 год - 2014 год - 2015 год – Общий объем финансовых затрат из внебюджетных источников – 480 тыс.руб. в т.ч. 2012 год – 180 2013 год – 300 (Перечень мероприятий с указанием сроков и объемами финансирования указывается в Приложении 1, объемы финансирования по годам в Приложении 2) |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Организация и контроль за исполнением Программы осуществляются в установленном порядке Главой администрации Хазанского МО А.Л.Алексеенко |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования

на 2012-2015гг.».

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития   систем коммунального комплекса Хазанского МО путём  реконструкции, строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, тепло-, снабжения.

Выполнение задач позволит создать более  комфортные условия для проживания населения, повысить эффективность  функционирования коммунальных систем и улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Хазанского МО, улучшить экологическую  ситуацию путём сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счёт её совершенствования.

Содержание программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2012-2015гг.».  состоит из следующих разделов:

1.  Краткая характеристика Хазанского муниципального образования.

2.  Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.

3. Прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной инфраструктуры.

4. Определение источников финансирования мероприятий и решений программы.

- 5. Сроки реализации Программы

- 6.  Показатели эффективности реализации Программы.

- Краткая характеристика Хазанского муниципального образования.

Хазанское сельское поселение расположено в восточной части Зиминского района Иркутской области и граничит с Зулумайским, Батаминским, Услонским муниципальными образованиями. А также с Куйтунским районом. На территории муниципального образования проходит автодорога «Зима-Батама». Центром муниципального образования является п.Центральный Хазан (образован в 1948 году) и находится на расстоянии 20 км от г. Зима Иркутской области.

В состав Хазанского МО входит 4 населенных пункта:

1. п.Центральный Хазан, проживает – 1540 человек.

2. уч.Урункуй, проживает – 141 человек

3. уч.Боровое, проживает – 181 человек

4.  уч.Трактовый, проживает – 104 человека

Общая численность населения составляет – 1966 человек из них трудоспособного населения 988 человек, что составляет 50.2%.

Территория поселения составляет 43 704, 06 га.

Протяженность  внутрипоселковых дорог составляет 34.19 км.

Климат поселения  резко континентальный с холодной продолжительной зимой  и жарким летом, годовая сумма атмосферных осадков составляет 330-380 мм.

Экономика Хазанского муниципального образования представлена только субъектами малого бизнеса. Крупных, средних  и малых предприятий на территории поселения не зарегистрировано. Предприниматели осуществляют различные виды деятельности: в п.Центральный Хазан развивается обрабатывающее производство (производство пиломатериалов), лесозаготовки, сфера услуг, сельское хозяйство, торговля, производство хлебопечения. Основную долю в объеме реализации продукции занимает торговля. В поселении имеется 6 объектов торговли, 4- в п.Центральный Хазан, по одному в остальных населенных пунктах поселения. Сельским хозяйством заняты два фермерских хозяйства КФК: «Красный Бор» и «Сосновый бор».

Образовательную деятельность на территории осуществляют  3 школы, с численностью учащихся  173 человека, детский сад  на 42 человека, ОГОУ НПО ПУ-39 с численностью 185 человек.

На территории поселения находятся:  почтовое отделение, 1 Дом досуга, 1 МУК КДЦ , 2 библиотеки, 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Население занимается ведением личного подсобного хозяйства: КРС, овцеводство, пчеловодство и огородничество.

Согласно Федерального закона 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» работает Дума в составе 10 человек.

2.   Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.

В Хазанском муниципальном образовании теплоснабжение, водоснабжение, отвод х/ф стоков, эксплуатацию инженерных сетей осуществляют: ООО «Тепловик», ООО «Водоканал».

Общая площадь жилого фонда Хазанского МО составляет – 31,12 тыс. кв. м, в том числе оборудованные центральным отоплением –0,9 тыс. кв. м.

Протяженность тепловых сетей  2 км, водопроводных сетей –32,5 км.

Водоснабжение населения и предприятий района осуществляется  скважинами  и водоводами,

3. Прогнозирование перспектив развития существующей системы

коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2012-2015гг.».  предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- В п.Центральный Хазан –капитальный ремонт теплотрассы котельной школы, длиной 150м.

- Капитальный ремонт котельной  /замена оборудования/.

- Капитальный ремонт водонапорной башни, в п.Центральный Хазан, ул. Клименко 19б, уч.Боровое.

- Капитальный ремонт водовода от водонапорной башни ул.Железнодорожная 39 до водонапорной башни ул.Железнодорожная, 32А /длиной 600м/.

- Определение источников финансирования мероприятий

и решений программы.

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2012-2015гг.». приведён в приложении 1 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств местного и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы могут ежегодно  уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

- 5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2012 - 2015 годах.

- Показатели эффективности реализации Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы администрации Хазанского МО

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

-  непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

-  подготовку отчетов о реализации Программы.

Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры жилищного фонда;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Хазанского МО;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;